 [image: image1.png]



ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
	 17 грудня 2025 року
	м. Зміїв
	№ 807


Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Зміївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
З метою ефективного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, сприяння економічному розвитку Зміївської міської територіальної громади, керуючись ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 331 та 752 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет Зміївської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Зміївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений Протоколом засідання місцевої інвестиційної ради Зміївської міської територіальної громади від 16.12.2025 № 1, що додається. 
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
Міський голова
Павло ГОЛОДНІКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Зміївської міської ради

від 17.12.2025 року №807

Зміївський міський голова

_____________Павло ГОЛОДНІКОВ

“_____” _____________ 2025 року

СХВАЛЕНО

Протоколом засідання місцевої інвестиційної ради Зміївської міської територіальної громади від 16.12.2025 №1

Середньостроковий план 
пріоритетних публічних інвестицій
Зміївської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки
Загальна частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі –середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.
Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).
Середньостроковий план визначає:
наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.
Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за за пошкодження та знищення окремих окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.
Описова частина
Середньостроковий план розроблено на підставі пропозицій структурних підрозділів Зміївської міської ради, відповідальних за формування, оцінку, моніторинг та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях, відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Зміївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Зміївської міської територіальної громади на період до 2027 року, документами державного та регіонального стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Зміївської міської ради.
Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевої влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.
На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є забезпечення безпеки, енергоефективність, сучасна освіта, охорона здоров’я, збереження культурної спадщини, якісні комунальні послуги, гендерна рівність та безбар’єрність.
Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади та соціальної справедливості в Україні. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:
освіта і наука;
охорона здоров’я;
муніципальна інфраструктура та послуги;
соціальна сфера;
транспорт;
культура та інформація;
житло;
громадська безпека;
публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація;
довкілля;
енергетика. 
З метою досягнення стратегічних цілей розвитку Зміївської міської територіальної громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 11 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.
Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа», безперешкодний доступ до якісної освіти, модернізацію інфраструктури закладів дошкільної освіти. 
Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на забезпечення доступу жителів громади до якісної медичної допомоги шляхом забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами, розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури, безбар’єрності, облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я.
Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію інфраструктури водопостачання і водовідведення, створення безбар’єрних просторів, управління відходами, придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств громади, енергоефективності муніципальних будівель та альтернативних джерел енергії. 
Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на створення ветеранського простору, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, впровадження соціальних ініціатив, спрямованих на покращення якості життя людей похилого віку.
Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на розбудову та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування комунальної власност, придбання транспортних засобів для розвитку муніципального транспорту. 
Сектор (галузь) «Культура та інформація» спрямований на покращення умов надання культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан; комп'ютеризація та інформатизація мережі бібліотек, термомодернізацію закладів культури.
Сектор (галузь) «Житло» спрямований на відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на будівництво нових житлових об'єктів та створення фонду соціального орендного житла.
Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на підвищення рівня безпеки громадян шляхом встановлення камер, влаштування систем оповіщення населення про небезпеку. 
Сектор (галузь) «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація» спрямований на здійснення заходів щодо розширення асортименту послуг, які надає ЦНАП, модернізація комп’ютерного обладнання.
Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на створення безпечних умов життєдіяльності населення, забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням.
Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розвиток та модернізацію енергетичної інфраструктури. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на  створення нових, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих об’єктів енергетичної інфраструктури.
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.
У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.
Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Зміївської територіальної громади на період до 2027 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.
Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування наведено у Додатку 2 до середньострокового плану.
Основні напрями публічного інвестування
Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.
Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій відділів селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року відповідними галузевими (секторальними) стратегіями, Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.
Від головних розпорядників коштів Зміївської міської ради та відділів міської ради надійшло до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Зміївської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки 63 пропозиції по напрямкам для публічного інвестування по 11 галузям публічних інвестицій. З них 28 визначено основними та включено в Додаток 1 до Середньострокового плану, 35 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2 до Середньострокового плану.
Фінансова структура публічних інвестицій
Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
Тис. грн.
	Показник
	2026 рік (прогноз)
	2027 рік (прогноз)
	2028 рік (прогноз)
	Разом
2026-2028 роки (прогноз)

	Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: 
	18376,302
	7000,000
	10 000,000
	35376,302

	коштів державного бюджету
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	коштів регіонального бюджету
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	коштів місцевого бюджету
	18376,302
	7000,000
	10 000,000
	35376,302

	коштів інших джерел фінансування
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Зміївської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:
Тис. грн.
	Галузь 
(сектор)
	Граничний розподіл на 2026 рік
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на середньостро-ковий період

	Освіта і наука
	0,020
	1400,000
	2200,000
	3600,020

	Охорона здоров’я
	3000,002
	1800,000
	2000,000
	6800,002

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	11000,012
	1550,000
	1450,000
	14000,012

	Соціальна сфера
	0,000
	400,000
	300,000
	700,000

	Транспорт
	0,001
	300,000
	100,000
	400,001

	Культура та інформація
	0,002
	100,000
	0,000
	100,002

	Житло
	1800,001
	0,000
	0,000
	1800,001

	Громадська безпека
	2576,264
	1200,000
	3500,000
	7276,264

	Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація
	0,000
	250,000
	200,000
	450,000

	Довкілля
	0,000
	0,000
	100,000
	100,000

	Енергетика
	0,000
	0,000
	150,000
	150,000

	Загальний
результат
	18376,302
	7000,000
	10 000,000
	35376,302


Підсумки та перспективи
Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді. 
Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.
Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Зміївської міської територіальної громади. 
Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній  галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.
Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).
Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації. 
В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Зміївської міської територіальної громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади, державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.
________________________________________

Додаток 1
до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Зміївської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки
Основні напрями публічного інвестування
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти Зміївської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 3 600,020 тис. грн.
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа”
	
	Шкільна освіта
	Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти
	0
	43
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки та план заходів з її реалізації
Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти
	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів)
	Шкільна освіта
	Кількість захисних споруд цивільного захисту цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти, які приведено у готовність
	0
	2
	Стратегічний план діяльності МОН до 2027 року
Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Кількість захисних споруд цивільного захисту (ПРУ), які побудовано на території закладів середньої освіти
	0
	2
	

	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти
	Дошкільна освіта
	Кількість захисних споруд цивільного захисту (ПРУ), які побудовано на території закладів дошкільної освіти
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)
	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)
	Шкільна освіта
	Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням
	9
	13
	Концепція безпеки закладів освіти 
Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Частка усунутих зауважень в приписах ДСНС
	0
	34
	

	Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси
	
	Шкільна освіта
	Кількість наявних шкільних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями)
	11
	14
	Стратегічний план діяльності МОН до 2027 року
Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Кількість придбаних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями)
	0
	3
	

	
	
	
	Частка учнів, які забезпечені підвезенням з тих, які потребують підвезення
	78
	100
	

	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти
	Шкільна освіта
	Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти
	0
	3
	Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року
Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Зміївської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 700,000 тис. грн.
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Створення ветеранського простору 
	
	Ветерани
	Кількість створених ветеранських просторів
	0
	1
	Стратегія ветеранської політики на період до 2030 року

Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу)
	
	Права та інтереси дітей
	Кількість збудованих/придбаних приміщень для дитячих будинків сімейного типу
	6
	12
	Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки

Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
	
	Права та інтереси дітей
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких забезпечено житлом
	37
	74
	Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки

Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення надання якісних соціальних послуг шляхом розбудови та розвитку мережі комунальних надавачів соціальних послуг 
	
	Соціальна підтримка
	Кількість осіб, яким надається соціальна послуга
	3210
	5000
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Кількість спецавтотраспорту, який задіяно у наданні транспортної соціальної послуги “Соціальне таксі”
	1
	2
	


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КНП “Зміївська центральна районна лікарня”, КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги”
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 6 800,002 тис. грн.
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я
	
	Спеціалізована медична допомога
	Кількість споруд цивільного захисту та подвійного призначення в закладах охорони здоров’я, в яких створено умови для тимчасового перебування населення та забезпечено функціонування систем життєзабезпечення
	1
	2
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами
	
	Лікарські засоби,
медичні вироби, засоби
реабілітації
	Кількість закуплених апаратів УЗД
	8
	8
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Кількість закуплених комплектів телемедичного обладнання
	0
	2
	

	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури
	
	Спеціалізована медична допомога
	Кількість закладів охорони здоров’я в яких розпочато реалізацію проєктів з розбудови
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради, Відділ з питань містобудування та архітектури Зміївської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 14 000,012 тис. грн.
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Планування ефективного просторового використання території та ресурсів громади
	
	Містобудування
	Кількість розробленої містобудівної документації: комплексний план просторового розвитку, генеральні плани населених пунктів території Зміївської міської територіальної громади
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах
	
	Містобудування, благоустрій
	Наявна кількість безбар’єрних маршрутів у населених пунктах Зміївської міської територіальної громади
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Закупівля спеціалізованої техніки для комунальних підприємств Зміївської міської ради
	
	Благоустрій
	Кількість закупленої спеціалізованої техніки 
	0
	10
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого
водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	
	Водопостачання та водовідведення
	Кількість побудованих, реконструйованих та відремонтованих очисних споруд водовідведення
	1
	2
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Обсяг стічних вод, що проходять очистку до нормативних показників м³/рік
	0
	400000
	

	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади
	Програма відновлення України
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади
	Кількість громадян, які отримали послуги внаслідок реалізації проєктів соціальної та комунальної інфраструктури
	0
	1
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки та план заходів з її реалізації
Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях
	
	Містобудування, благоустрій
	Кількість термомодернізованих громадських будівель
	7
	20
	Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року

Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання
	
	Теплопостачання
	Протяжність теплових мереж побудовано, капітально відремонтовано та реконструйовано
	0,4 км
	0,3 км
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів
	
	Містобудування, благоустрій
	Кількість об’єктів з доступом для маломобільних верств населення
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради, КП “Зміїв-Сервіс”
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 400,001 тис. грн
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг
	
	Автомобільний транспорт та дорожнє господарство
	Площа відновленого покриття автомобільних доріг загального користування комунального значення ( кв.м)
	4920
	15000
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Комплексний розвиток громадського транспорту та міської інфраструктури 
	
	Громадський транспорт
	Загальна кількість закуплених транспортних засобів
	1
	10
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ надання адміністративних послуг Зміївської міської ради, Сектор надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання відділу надання адміністративних послуг Зміївської міської ради, Відділ реєстраційних послуг Зміївської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 450,000 тис. грн.
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень
	
	Державні адміністративні послуги
	Кількість адміністративних послуг, які надаються ЦНАП
	173
	223
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Кількість робочих місць адміністраторів та державних реєстраторів ЦНАП, які потребують модернізації
	4
	6
	


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Зміївської міської ради, КП “Зміївське ВУЖКГ”
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 7 276,264 тис. грн.

	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Безпека громадського порядку
	
	Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку
	Кількість встановлених камер на території громади
	60
	150
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Створення та модернізація місцевої автоматизованої системи оповіщення Зміївської міської територіальної громади
	
	Цивільний захист
	Місцева автоматизована система оповіщення Зміївської міської територіальної громади
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 100,002 тис. грн.
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Покращення умов надання послуг мистецького спрямування шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан
	
	Культурні послуги
	Кількість відремонтованих закладів, що надають базові культурні послуги
	1
	3
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Кількість закладів культури, у яких оновлено та покращено матеріально-технічну базу, що надають базові культурні послуги
	0
	3
	


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту Зміївської міської ради, КП “Зміївське ВУЖКГ”
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 800,001 тис. грн.
	Напрям
	Діючі проекти/ програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Створення фонду соціального орендованого житла
	
	Житло
	Кількість збудованого/ відремонтованого муніципального (соціального) орендованого житла (квартир) 
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	
	
	
	Кількість осіб, які отримали житло в оренду
	5
	74
	

	Модернізація та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства
	
	Житлові рішення
	Кількість об’єктів житлового фонду, по яким здійснені ремонтно-будівельні роботи, направлені на поліпшення експлуатаційних показників
	0
	2
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року

	Термомодернізація будинків 
	
	Енергоефективні рішення
	Кількість об’єктів, по яким здійснені ремонтно-будівельні роботи, спрямовані на підвищення енергоефективності будівель шляхом зменшення тепловтрат та оптимізації систем опалення
	0
	2
	Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року


Додаток 2
до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Зміївської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки
Напрями публічного інвестування
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти Зміївської міської ради
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу
	Дошкільна освіта
	Частка захисних споруд цивільного захисту (укриттів) закладів дошкільної освіти, що відповідають вимогам доступності
	0
	17
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки та план заходів з її реалізації
Стратегія розвитку Зміївської міської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Зміївської міської ради, Служба у справах дітей Зміївської міської ради
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Доглянута старість
	Соціальна підтримка
	Кількість осіб, які отримають соціальні та медичні послуги
	790
	1000
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Розвиток інформаційних систем соціальної сфери, зокрема шляхом удосконалення програмного забезпечення, оновлення комп’ютерної техніки та іншого технічного обладнання
	Соціальна підтримка
	Частка впроваджених нових та/або модернізованих підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою спрощення та покращення процесів надання соціальної підтримки
	100
	100
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Покращення умов мобільності для дитячих будинків сімейного типу (великих прийомних родин)
	Права та інтереси дітей
	Кількість придбаних автомобілів для дитячих будинків сімейного типу
	0
	2
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення житлових умов для функціонування сімейних форм виховання шляхом завершення будівництва приміщень для малих групових будинків, які можуть використовуватися для розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу
	Права та інтереси дітей
	Кількість добудованих малих групових будинків
	1
	1
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату
	Реабілітаційні послуги
	Кількість придбаних спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату
	1
	2
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Модернізація (облаштування) приміщень для Центрів життєстійкості з урахуванням потреб маломобільних груп населення та заходів цивільного захисту населення
	Соціальні послуги
	Кількість Центрів життєстійкості, які модернізовано
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Розвиток мережі притулків (у тому числі для чоловіків) / денних центрів та додаткових приміщень для постраждалих осіб від домашнього насильства, сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України
	Соціальні послуги
	Кількість побудованих притулків / денних центрів
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Створення умов для самостійного життя людей з інвалідністю та літніх осіб шляхом розвитку послуги підтриманого проживання
	Соціальні послуги
	Кількість будинків / квартир підтриманого проживання, якими забезпечено осіб з інвалідністю та осіб старшого віку
	0
	5
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
	Права та інтереси дітей
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яких забезпечено житлом
	37
	74
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Покращення інфраструктури сфери надання послуг з оздоровлення та відпочинку та підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	Права та інтереси дітей
	Кількість дітей, які будуть забезпечені послугами з оздоровлення та відпочинку в покращених умовах
	70
	250
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КНП “Зміївська центральна районна лікарня”, КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги”
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Забезпечення належного рівня охорони здоров’я місцевого населення та рівний доступ до медичних послуг
	Первинна медична допомога
	Кількість придбаних автомобілів для КНП “Зміївський центр ПМСД”
	11
	13
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури
	Первинна медична допомога
	Кількість реконструйованих будівель під амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
	9
	15
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	
	
	Кількість реконструйованих будівель у будівлю для надання паліативної допомоги жителям громади
	0
	1
	

	Модернізація об'єктів медичної інфраструктури з метою забезпечення безбар'єрності та доступності надання медичних послуг

	Первинна медична допомога
	Кількість об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, приведених у відповідність з вимогами щодо безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	13
	26
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради, КП “Зміїв-Сервіс”
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
	Охорона вод, розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
	Будівництво водопровідних мереж
	1
	3
	Водна стратегія України на період до 2050 року
Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	
	
	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням
	8
	8
	

	
	
	Кількість населення, забезпечених централізованим водопостачанням
	17114
	20000
	

	
	
	Кількість побудованих/реконструйованих насосних станцій
	0
	1
	

	
	
	Протяжність

побудованих/відновлених/реконструйованих

групових водопроводів, км
	1,5
	3,0
	


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан
	Культурні послуги
	Кількість термомодернізованих закладів культури
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	
	
	Кількість відремонтованих закладів, що надають базові культурно послуги
	1
	6
	

	
	
	Придбання комп’ютерної техніки та підключення до  високошвидкісного фіксованого Інтернету
	0
	42
	

	Забезпечення умов для гідного вшанування історичних подій шляхом створення та модернізації місць національної пам’яті, включаючи цифрові та фізичні компоненти
	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Кількість новостворених, облаштованих, відремонтованих (оновлених) місць “національної пам’яті”
	10
	20
	Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року

Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Створення безпечного середовища для збереження культурних цінностей, шляхом розвитку мережі захисних споруд подвійного призначення
	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Кількість придбаних/ побудованих/ відремонтованих споруд подвійного призначення (укриття, фондосховища) для об’єктів культурної спадщини
	0
	3
	Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року

Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Запобігання втраті культурної спадщини України шляхом консервації об’єктів культурної спадщини, в тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації
	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Кількість пам’яток культурної спадщини, на яких проведено роботи з консервації
	0
	2
	Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року

Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення збереження культурної спадщини України шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об’єктів культурної спадщини, в тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації
	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Кількість пам’яток культурної спадщини, на яких здійснено реставраційні роботи
	0
	42
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Підвищення рівня безпеки в закладах культури, що надають базові культурні послуги, через розвиток інфраструктури, орієнтованої на захист населення в умовах надзвичайних ситуацій
	Культурні послуги
	Кількість побудованих/ відремонтованих захисних споруд/споруд подвійного призначення закладів культури, що надають базові культурні послуги
	0
	2
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів Зміївської міської ради, Відділ з питань містобудування та архітектури Зміївської міської ради, Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради, КП “Зміїв-Сервіс”, КП “Зміїв-тепло”
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Планування ефективного просторового використання території та ресурсів громади
	Містобудування
	Кількість розробленої містобудівної документації, детальних планів території Зміївської громади
	0
	10
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Закупівля спеціалізованої техніки для комунальних підприємств Зміївської міської ради
	Благоустрій
	Кількість закупленої спеціалізованої техніки 
	0
	10
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення ефективного водовідведення в громаді шляхом очищення існуючих стічних каналів та їх поглиблення
	Водопостачання та водовідведення
	Питома вага протяжності  очищення та поглиблення каналів (%)
	10
	60
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Упорядкування територій та рекультивація несанкціонованих сміттєзвалищ
	Благоустрій
	Обсяг зменшення накопичення відходів ( т)
	57000
	45000
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів
	Управління побутовими відходами
	Кількість полігонів для видалення побутових відходів
	1
	1
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Впровадження заходів з відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах
	Містобудування, благоустрій
	Кількість населених пунктів облаштованих обʼєктами ВДЕ
	0
	5
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів
	Містобудування, благоустрій
	Кількість міст, де здійснено заходи з відновлення, модернізації чи розвитку систем зовнішнього освітлення
	1
	3
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості: облаштування туристичних маршрутів, об’єктів туристичного відвідування та створення інтегрованих інформаційно-цифрових продуктів і систем супроводу
	Туристичні послуги
	Кількість створених маршрутів
	0
	3
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) та об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, публічних просторів на території населених пунктів
	Захисні споруди об’єктів інфраструктури
	Кількість оновлених захисних споруд на території громади
	0
	10
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Зміївської міської ради, КП “Зміїв-сервіс”, КП “Зміївське ВУЖКГ”
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Термомодернізація та встановлення джерел автономного живлення для будівель житлового фонду, в яких створено та функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних
	Енергоефективні рішення для житлових будівель
	Кількість житлових будівель, на яких встановлено альтернативні джерела енергії
	0
	1
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року

	Житло за державної підтримки
	Житлові рішення
	Кількість укладених договорів
	0
	49
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року


Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – КП “Зміїв-тепло”, КНП “Зміївська центральна районна лікарня”, КП “Зміїв-сервіс”
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Будівництво сонячних електростанцій
	Відновлювальні
джерела енергії та альтернативні види палива
	Кількість встановлених  сонячних електростанцій 
	1
	3
	Стратегія розвитку Зміївської територіальної громади до 2027 року


