[image: image1.png]



Україна
ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
LІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21 лютого 2020 року                                                                                                 №9-LII
Про затвердження Звіту про виконання Заходів з виконання Програми благоустрою Зміївської міської ради на 2018 - 2019 роки за 2019 рік

Заслухавши Звіт про виконання Заходів з виконання Програми благоустрою Зміївської міської ради на 2018 - 2019 роки, затвердженої рішенням ХХVІ сесії Зміївської міської ради VІІ скликання від 22.12.2017 р. №19-ХХVІ, за 2019 рік, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зміївська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Звіт про виконання Заходів з виконання Програми благоустрою Зміївської міської ради на 2018 - 2019 роки, затвердженої рішенням ХХVІ сесії Зміївської міської ради VІІ скликання від 22.12.2017 р. №19-ХХVІ, за 2019 рік (додається).
2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань транспорту, зв'язку, благоустрою, екології, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства (голова  комісії — Петрушенко В.А.).
Міський голова                                                                                        Петро КУЧКОВ
Додаток 
         до рішення LІІ сесії 
Зміївської міської ради VIІ скликання
 від 21 лютого 2020 року №9-LII
Звіт про виконання
Заходів з виконання Програми благоустрою Зміївської міської ради на 2018 - 2019 роки за 2019 рік
	№ з/п
	Назва напряму діяльності та пріоритетні завдання
	Перелік заходів програми за розпорядниками
	КБК
КЕКВ
	Джерела фінансування
	Вартість,  грн.
	Виконання, грн.

	
	
	Утримання інспектора з благоустрою (заробітна плата, нарахування на оплату праці, банківські послуги)
	КЕКВ 2111
КЕКВ 2120
КЕКВ 2240
	Міський бюджет
	53918
	53146

	
	
	
	
	
	11863
	11779

	
	
	
	
	
	62
	32

	
	
	Утримання об'єктів відеоспостереження
	КЕКВ 2240
	Міський бюджет

	37200
	37200

	
	
	Технічне обслуговування газорозподільних пунктів та газового обладнання
	
	
	1200
	972

	
	
	Оплата природного газу (вічний вогонь)
	КЕКВ 2274
	
	43607
	32953

	
	
	Лабораторні дослідження та чистка громадських колодязів.
	КЕКВ 2240
	
	13270
	0,00

	
	
	Послуги з улаштування майданчиків для відпочинку   майдан Соборний м. Зміїв.
	КЕКВ 2240
	
	76951
	76948

	
	
	Поточний ремонт тротуару майдану Соборного м. Зміїв, Харківської обл.
	КЕКВ 2240
	
	93524
	93523

	
	
	Послуги спецтехніки
	КЕКВ 2240
	
	40000
	39600

	
	
	                  КП “Зміїв-житло”
	КПК 0116030
	
	1744745
	1660538

	
	
	Утримання працівників, які здійснюють обслуговування, облік об'єктів благоустрою, забезпечення засобами праці (заробітна плата інженерно-технічних працівників, охоронців, працівників, зайнятих благо устроєм міської ради, нарахування на оплату праці,  оплата електроенергії, програмного забезпечення, спецодягу, матеріалів, інструментів для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою, погашення по ПДВ
	   КЕКВ 2610
	
	1565223
	1551960

	
	
	Поточний ремонт пам'ятників
	
	
	37265
	37265

	
	
	Лабораторні дослідження атмосферного повітря, грунту, води з водойм :Харківської обл., Зміївський р-н, вул. Шевченко (Зміївський міський пляж)
	
	
	6314
	1304

	
	
	Рятувальні послуги: обстеження водних об'єктів (водолазні роботи по обстеженню дна акваторії водоймища та території пляжу)
	
	
	5200
	5009

	
	
	Придбання інформаційних стендів з матеріалами щодо запобігання нещасним випадкам на воді, плакатами «УЧИСЬ ПЛАВАТИ», «СПОСОБИ РЯТУВАННЯ», «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО», «НЕБЕЗПЕЧНО» 
	
	
	5000
	0,00

	
	
	Утримання працівників: підрозділу рятувальників (заробітна плата , нарахування на оплату праці)
	
	
	00,00
	0,00

	
	
	Придбання новорічних прикрас для  міської ялинки (гірлянди, іграшки  тощо )
	
	
	65000
	65000

	
	Покращення якості роботи мережі зовнішнього освітлення

	    Зміївська міська рада
	КПК 0116030
	
	1222287
	1116079

	
	
	Дообладнання (переоснащення, поточний ремонт) зовнішнього вуличного освітлення
	КЕКВ 2240
	
	123730
	119381

	
	
	Послуги  з  заміни та перевірки електролічильників зовнішнього освітлення
	КЕКВ 2240
	
	14709
	4583

	
	
	Встановлення додаткової точки обліку електроенергії, розробка проекту вуличного освітлення, проект технічного випробування вуличного освітлення та інші роботи. 
	КЕКВ 2240
	
	64630
	42193

	
	
	Придбання матеріалів для обслуговування зовнішнього вуличного освітлення. (електролампочок, лічильників, проводу СИП, ліхтарів, кронштейнів, магнітного пускача, тощо)
	КЕКВ 2210
	
	301620
	275803

	
	
	Оплата електроенергії та її розподілу (зовнішнє вуличне освітлення) Оплата перетікання реактивної енергії
	КЕКВ 2273
	
	725717
	674119

	
	Утримання об'єктів зеленого господарства 
	                Зміївська міська рада
	КПК 0116030
	Міський бюджет
	442700
	434973

	
	
	Кронування дерев, знесення аварійних дерев, сухостоїв
Додатково виділені  кошти 199000,00 грн
	КЕКВ 2240
	
	397200
	396973

	
	
	Придбання саджанців квітів для клумб
	КЕКВ 2210
	
	45500
	38000

	
	Санітарна 
очистка міста
	             КП “Зміїв-житло”
	КПК 0116030
	Міський бюджет
	27016
	27016

	
	
	Придбання експлуатаційних матеріалів для мотокос з метою покосу трави на узбіччях
	КЕКВ 2610
	
	27016
	27016

	
	
	                Зміївська міська рада
	КПК 0116030
	
	61836
	61836

	
	
	Санітарна очистка міст загального користування, ліквідація стихійних звалищ (міський парк, кладовища, тощо)
	КЕКВ 2275
	
	61837
	61836

	
	Регулювання чисельності безпритульних тварин
	                Зміївська міська рада
	КПК 0116030
	Міський бюджет
	20400
	0,00

	
	
	Відлов тварин з наданням виконавцю права самостійно визначити подальшу долю тварин
	КЕКВ 2240
	
	20400
	0,00

	
	Належне утримання вулично-дорожньої мережі, експлуатаційне утримання технічних засобів організації дорожнього руху
	             КП “Зміїв-житло”
	КПК 0116030
	Міський бюджет
	662156
	642757

	
	
	Утримання грунтових доріг (планування доріг)
	КЕКВ 2610
	
	68471
	68471

	
	
	Утримання грунтових доріг (придбання щебеню)
	КЕКВ 2610
	
	14000
	0,00

	
	
	Розмітка доріг з твердим  покриттям  в м. Зміїв, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міської ради
	КЕКВ 2610
	
	99978
	99978

	
	
	Встановлення дорожніх знаків
	КЕКВ 2610
	Міський бюджет

	5157
	1512

	
	
	Утримання  вулиць , доріг (розчищення снігових заметів, сміття, тощо (паливно-мастильні матеріали, запасні частини , шини ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів)
	КЕКВ 2610
	
	260550
	240352

	
	
	Послуги з гідродинамічного очищення ділянки зливної системи вул. Рогатинської 
	КЕКВ 2610
	
	40000
	39968

	
	
	Зимове обслуговування вулиць (придбання солі, піску та послуги з їх перевезення)
	КЕКВ 2610
	
	174000
	172278

	
	
	                  КП “Зміїв-житло”
	КПК 0117461
	
	2727348
	2727345

	
	
	Поточний ремонт доріг та тротуарів 
	КЕКВ 2610
	
	2727348
	2727345

	
	
	              Зміївська міська рада
	КПК 0117461
	
	85840
	83921

	
	
	Технічне обслуговування світлофорних об'єктів
	КЕКВ 2240
	
	76170
	71252

	
	
	Сертифікат відповідності закінчення будівництва  об’єкта «Реконструкції світлофорного   об’єкта на перехресті вул. Гагаріна- вул Покровська 
	КЕКВ 2240
	
	9670
	9669

	7
	Утримання майна
	          Зміївська міська рада
	КПК0116090
	Міський бюджет

	287608
	273541

	
	
	Охорона будівлі колишньої школи-інтернат (заробітна плата та нарахування на заробітну плату охоронців)
	КЕКВ 2111
КЕКВ 2120
КЕКВ 2240
	
	234965
51693
  950
	224105
49303
133

	
	
	          Зміївська міська рада
	КПК0117370

	
	3000
	0,00

	
	
	Судовий збір  
	КЕКВ 2800
	
	3000
	0,00

	
	
	Всього за програмою
	
	
	7624301
	7353961

	
	
	КПК0116030
	
	
	4500112
	4269154

	
	
	КПК0116090
	
	
	287608
	273541

	
	
	КПК0117461
	
	
	2813188
	2808267

	
	
	КПК0117370
	
	
	3000
	0,00


Секретар міської ради                                                                    Вікторія БАЙРАЧНА
