[image: image1.png]



Україна
ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2016 року                                                                                   №2-ХV

Про затвердження Звіту про виконання  Заходів  щодо забезпечення виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста Змієва на 2016 рік

Заслухавши Звіт про виконання Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста Змієва на 2016 рік, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зміївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Звіт про виконання Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста Змієва на 2016 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань транспорту, зв'язку, благоустрою, екології, побутового обслуговування та житлово-комунального господарства (голова  комісії — Заярний П.М.).
Міський голова                                                                                             П. Кучков 
    Додаток 
          до рішення ХV сесії 

Зміївської міської ради VIІ скликання
 від 23 грудня 2016 року №2-ХV
Звіт про виконання Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста Змієва на 2016 рік
	№
з/п
	Заходи
	Виконавець
	Сума, тис. грн.
	Виконання, тис. грн.

	Житлове  господарство

	1
	Охорона  будівлі  колишньої  школи – інтернат (оплата з/п сторожам) 

КФК100302 КЕКВ 2111, 2120,2240
	Зміївська міська рада

	85,63
	85,42

	 Благоустрій  міста

	1
	Поточні трансферти на здійснення виплат заробітної плати (працівникам благоустрою та 50% адміністрації та працівникам бухгалтерії) та нарахування на неї; придбання паливо-мастильних  матеріалів на ремонт об'єктів благоустрою, придбання: запасних частин для автомобілів, мотокосарок, поточний ремонт пам'ятників, придбання інвентарю, спецодягу, новорічних гірлянд, прикрас.  

КФК100203 КЕКВ 2610, 2210
	КП “Зміїв житло”

Зміївська міська рада
	688,2
	686,4

	2
	Плата за вивезення, захоронення сміття, прибирання несанкціонованих звалищ

КФК100203 КЕКВ 2240
	Зміївська міська рада
	82,3
	33,0

	3
	Плата за Вічний Вогонь в м. Змієві 

КФК100203 КЕКВ 2274
	Зміївська міська рада

	47,21

	16,2

	4
	Плата за електроенергію та утримання вуличного освітлення 

КФК100203 КЕКВ 2273
	Зміївська міська рада

	233,03
	232,10

	5
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату інспектора з благоустрою

КФК100203 КЕКВ 2111, 2120, 2240
	Зміївська міська рада
	31,04
	29,5

	6
	Придбання електролампочок, світильників, лічильників, дроту та інших матеріалів для вуличного освітлення, придбання саджанців квітів. 
 КФК100203 КЕКВ 2210
	Зміївська міська рада
	223,70
	157,9

	7
	Придбання вуличних показчиків 
 КФК100203 КЕКВ 2610
	КП “Зміїв житло”
	12,0
	9,45

	8
	Придбання контейнерів для сміття, урни 
 КФК100203 КЕКВ 2610
	КП “Зміїв житло”
	93,6
	79,4

	9
	Поточний ремонт — благоустрій дороги до житлового будинку 1-а по Пролетарському шосе, м. Зміїв
 КФК100203 КЕКВ 2610
	КП “Зміїв житло”
	87,0
	86,9


Секретар міської ради                                                                                       В. Байрачна
